Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 17.04.2026 |

Lavori svolti

Mattina: Test Agile (8:20-10:20) (10:20 -11:35) Lukas: Rilevamento della morte del personaggio per il game over Anh: documentazione pathfinding Sofia: fine scatto personaggio e modifica della rotazione personaggio e pistola a seconda del mouse. Alex: generazione random del dungeon Pomeriggio: (12:30 –15:45) Sofia: fine update della rotazione personaggio e pistola, documentazione Anh: documentazione pathfinding Alex: generazione random del dungeon Lukas: creazione interfaccia GAME OVER

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Duplicazione dei file tramite merge, risolto eliminando uno dei due file.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Leggermente indietro

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Continuare con i lavori in corso, e documentazione lavori conclusi.

## Agile - Resoconto

Daily Scrum

Abbiamo discusso su che lavori focalizzarci sul momento e iniziato parzialmente a documentare, documentato la documentazione dello sprint.

Sprint Planning

Sprint Review

Sprint Retrospective