Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 06.03.2026 |

Lavori svolti

Mattina: (8:20 - 9:05) Teoria relativa alle user story Sprint Review Pomeriggio: (12:30 – 13:30) Discussione/ sprint retrospective Lukas: Migliorare la mappa (15:15 colloquio per stage) Sofia: Completamento movimenti dell’arma Alex: collaborato con Lukas (dalle 15 è andato a casa per il colloquio) Anh: Continuazione menu principale (settings con gestione audio)

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Lukas: Ha riscontrato problemi di Asset, risolvendo ripartendo da capo Sofia: ha avuto problemi nella rotazione dell’arma e risolto spostando lo script direttamente sull’arma

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Giusto

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Continuare a lavorare sulle task presenti nel in corso del kanban, cambiamento della documentazione.

## Agile - Resoconto

Daily Scrum

Abbiamo discusso del lavoro svolto e di come esattamente modificare il progetto in modo preciso.

Sprint Planning

Sprint Review

Dopo aver presentato il lavoro svolto al professore, siamo giunti a vari punti bisognosi di elaborazione per quanto riguarda la organizzazione formalmente scritta sul kanban ed inoltre abbiamo iniziato discutere sulla rimodellazione del progetto, siccome era contente di oggetti poco sensati insieme.

Sprint Retrospective

Dopo alla Sprint Review abbiamo avuto modo di discutere con professore Petrini su come modificare al meglio il concetto del nostro progetto cercando di rimanere a tema, con un risultato finale utilizzo di paint guns al posto di pistole “poco da ambito scolastico” così da ispirato al concetto di paintball dove i nemici “vengono eliminati”, e poi per sbloccare la prossima stanza bisogna colpire dei generatori.