Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 13.03.2026 |

Lavori svolti

Mattina: (8:20 - 9:50) Sprint planning Alex: cerca di finire collisione con i nemici Sofia: bullet system Lukas: script per UI Anh: Continuazione menu principale (finire option menu) 10:5-11:35 Teoria di sprint Pomeriggio: (12:30 – 13:30) Discussione/ sprint retrospective Lukas: Interfaccia graphica / map Sofia: colpire i nemici Alex: interfaccia graphica (la vita di slime) Anh: cercare di risolvere il bug della resoluzione

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Anh: cercare di risolvere il bug della resoluzione Lukas: script (della vita) non funziona, viene risolta Sofia: il bullet non si ferma come prevista, comunque è stato sistemato

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Giusto

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Continuare a lavorare sulle task presenti nel in corso del kanban, cambiamento della documentazione. Anh: cerca di debuga la resoluzione

## Agile - Resoconto

Daily Scrum

Abbiamo discusso del lavoro svolto e di come esattamente modificare il progetto in modo preciso.

Sprint Planning

Abbiamo definito task per membri e brigarci di finire i tasks della settimana scorsa.

Sprint Review

Sprint Retrospective